Adam LADJAL – Romain DELPECH – Eliote SADAOUI – Tom FREBAULT

RAPPORT PROJET WEB AVANCE

Table des matières

Contexte et objectifs	3

Cahier des charges fonctionnel	3

2.1 Regroupement des fonctionnalités en blocs métiers	3

2.2 Dépendances logiques	4

2.3 Parcours utilisateurs (exemples)	4

Architecture technique et infrastructure	5

3.1 Microservices	5

3.2 Gateway NGINX	5

3.3 Communication inter-services	6

3.4 Base de données	6

3.5 Conteneurisation & déploiement	6

3.6 Sécurité & résilience	6

Modèle de permissions (rôles)	7

Technologies utilisées	7

Méthodologie & déroulement du projet	8

6.1 Planification & hiérarchisation	8

6.2 Cycle de développement	8

6.3 Outils & ressources	8

Maquettes et schémas	9

7.1 - Maquette d’écrans	9

7.2 – Modèle de données MongoDB	10

# Contexte et objectifs

Le projet Breezy a pour ambition de proposer un réseau social minimaliste, inspiré de Twitter/X, spécifiquement conçu pour offrir une expérience rapide et fluide même sur des terminaux et connexions à faibles ressources. Bien qu’aucune catégorie d’utilisateurs n’ait été privilégiée a priori, l’application vise à répondre aux usages courants de micro-blogging : publication de messages courts, interactions (likes, commentaires, suivis) et consultation d’un fil d’actualité.

Les principaux critères de réussite reposent sur :

- La performance, mesurée en temps de chargement des écrans et réactivité des actions utilisateur.

- La complétude du MVP, c’est-à-dire l’implémentation de l’ensemble des fonctionnalités obligatoires définies.

# Cahier des charges fonctionnel

## 2.1 Regroupement des fonctionnalités en blocs métiers

| Bloc métier | Fonctionnalités incluses |
| --- | --- |
| User (authentification & compte) | • Création de compte (inscription) • Connexion / déconnexion / rafraîchissement de token |
| Profil | • Consultation d’un profil (affichage bio, photo, stats) • Recherche de profils• Suivre / se désabonner • Liste abonnés / abonnements |
| Posts & interactions | • Publication de messages courts (≤ 280 caractères, emojis) • Suppression de ses propres posts • Flux chronologique (infinite scroll) des comptes suivis • Like (toggle, compteur) • Commentaires et réponses sans limite de profondeur |

## 2.2 Dépendances logiques

- User → Profil

- Un profil ne peut être créé / consulté qu’après inscription et connexion.

- Profil → Posts

- On peut voir le fil d’actualité (posts des suivis) uniquement une fois qu’on suit au moins un compte.

- Posts → Interactions

- /*-+L’édition, la suppression, le like et le commentaire ne sont accessibles que si l’utilisateur est authentifié.

## 2.3 Parcours utilisateurs (exemples)

- Inscription → Connexion → Création de post

- Connexion → Fil d’actualité (infinite scroll) → Like / Commentaire → Réponse imbriquée

- Connexion → Recherche de profil → Follow / Unfollow

Pour chacun de ces parcours, les écrans comportent : formulaires avec contrôles (mot de passe, longueur de post), boutons activés/désactivés selon validité, messages d’erreur (format invalide, doublon, quota dépassé) et toasts en cas d’échec réseau.

# Architecture technique et infrastructure

## 3.1 Microservices

Reverse-proxy unique exposé en front :

Routage des requêtes vers les services (/auth-service/…, /user-service/…, /profile-service/…, /post-service/…)

Gestion CORS et cache GET léger

Vérification et délégation JWT (header Authorization ou cookie HttpOnly)

## 3.2 Gateway NGINX

- Reverse-proxy unique exposé en front :

- Routage des requêtes (/auth-service/…, /profile-service/…, /post-service/…)

- Terminaison SSL, gestion CORS, cache GET léger

- Vérification et déléguation JWT (header Authorization ou cookie HttpOnly)

## 3.3 Communication inter-services

• Les services communiquent entre eux via des requêtes HTTP/JSON, grâce à Axios sur le réseau privé Docker (my-network).
• Découverte de services via DNS Docker Compose (pas de broker externe).

## 3.4 Base de données

• Chaque microservice dispose de sa propre base MongoDB :

Auth_DB : collection Auth_User (e-mail, hash, rôle)

User_DB : collection User (username, e-mail, date de création)

Profile_DB : collection Profile (bio, photo, followers/following)

Post_DB : collection Post (contenu, auteur, likes, replies)

• Les références entre documents dans des bases différentes se font explicitement via _id dans le code, sans usage de .populate().

## 3.5 Conteneurisation & déploiement

- Docker Compose (réseau my-network, volumes MongoDB)

- Conteneurs : mongo, auth-service, profile-service, post-service, nginx, client

- Pipeline CI/CD à prévoir (GitHub Actions / GitLab CI) : build, tests, push, déploiement (docker-compose ou Kubernetes).

## 3.6 Sécurité & résilience

- Authentification stateless via JWT + cookie HttpOnly

- Hash bcrypt (cost ≥ 10) pour mots de passe

- Rate-limiting et CORS configurés sur NGINX

- Health checks (/health) pour monitoring et redémarrage automatique

- Réplication MongoDB en production pour tolérance aux pannes

# Modèle de permissions (rôles)

| Fonctionnalité / Rôle | Visiteur | Utilisateur | Modérateur | Administrateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Création de comptes (Fx1) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Authentification (Fx2) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publication de messages (Fx3) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage messages profil (Fx4) | ✗ | ✓ (seuls siens) | ✓ | ✓ |
| Flux chronologique (Fx5) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Like (Fx6) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commenter (Fx7) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Répondre (Fx8) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivre / unfollow (Fx9) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil utilisateur (Fx10) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liste des messages (Fx11) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Technologies utilisées

| Domaine | Technologies |
| --- | --- |
| Back-end | Node.js · Express.js · JWT · MongoDB · Mongoose |
| Sécurisation | JWT stateless · bcrypt · CORS · gestion d’erreurs |
| Deployment | Docker · Docker Compose |
| Front-end | React.js · Next.js · Tailwind CSS · Axios · React Router |
| UX/UI & Réactivité | Mobile-first · Responsive · gestion d’erreurs UI |
| Sessions | Stockage JWT (cookie HttpOnly) · redirections post-auth |

# Méthodologie & déroulement du projet

## 6.1 Planification & hiérarchisation

- Phase 1 : maquette UI & schéma de données

- Phase 2 : développement des microservices par bloc (User → Profile → Posts)

- Phase 3 : intégration via Docker Compose et tests end-to-end

## 6.2 Cycle de développement

- Versioning : Git + GitHub

- Tests : Postman pour APIs, revues de code

- Intégration : rebuild & redeploy auto via Docker Compose à chaque push

## 6.3 Outils & ressources

- Environnement : Node.js, MongoDB conteneurisé

- CI/CD projeté : GitHub Actions / GitLab CI (build, tests, images Docker)

- Monitoring : health checks exposés, logs centralisés

# Maquettes et schémas

## 7.1 - Maquette d’écrans

7.2 – Modèle de données MongoDB

Ce diagramme illustre les quatre collections principales et leurs liaisons :

- Authentication stocke les creds (email, hash, rôles, tokens) et référence un User via userId.

- User contient les métadonnées (username, email, statut, date de création).

- Profile enrichit le User avec bio, photo, followers/following, etc.

- Post référence l’auteur (userId), contient le contenu, les likes (liste d’ObjectId) et les replies.

Les flèches montrent les références _id employées pour peupler les données au runtime.